# Görev ve Bağımlılık
Yönetim Sistemi

AI ajan geliştirme şartnamesi

Sürüm 0.1  •  23 Ekim 2026

## Amaç ve kullanım

Bu doküman, şirketlerin Microsoft 365 hesaplarıyla kullandığı görev ve bağımlılık yönetim sisteminin ilk sürümünü tanımlar. Yazılımcı veya AI ajan; kapsamı, iş kurallarını ve modül sınırlarını esas alarak geliştirme yapar. Yeni kullanıcı talepleri ilgili modül ve kabul senaryoları güncellenerek ele alınır.

Sistemin temel amacı, bir işin hangi görevi beklediğini ve gecikmenin bağımlılık zincirinde nereden kaynaklandığını görünür kılmaktır. Sonuçlar görevler ve zaman bilgileri üzerinden açıklanır; kişilerin kusuruna ilişkin kesin hüküm üretilmez.

## İlk sürümün kapsamı

Şirket bazında veri ayrımı ve Microsoft 365 / Entra ID ile oturum açma.

Proje oluşturma, yetkilendirme, görev atama ve planlanan / gerçekleşen tarihleri izleme.

Öncül ve ardıl görev ilişkileri, döngü kontrolü ve öncüller bitince görevin hazır hâle gelmesi.

Gecikme kaynağının ve bağımlılık nedeniyle bekleyen görevlerin gösterilmesi.

Gecikme açıklaması takibi, uygulama içi bildirim ve Microsoft Graph üzerinden e-posta.

iOS, Android, Windows ve macOS istemcileri.

## Korunan teknoloji yönü

İstemci: React Native / Expo; Windows ve macOS için ilgili React Native uzantıları. Kimlik: Entra ID, MSAL, OAuth 2.0 / OIDC. Sunucu: Node.js ve TypeScript; API Gateway, mikroservisler ve arka plan işleyicileri. Veri: PostgreSQL ve RLS; önbellek / kuyruk: Redis. E-posta: Microsoft Graph. Kurumsal dağıtım: Intune / MDM.

MVC frameworkü, Kong / Envoy ve kuyruk uygulaması kodlama öncesinde seçilir. Expo mobil araçları ile masaüstü derlemeleri ayrı doğrulanır. Intune entegrasyonu platforma özgü çalışma gerektirir; otomatik uyumluluk varsayılmaz. Ayrıntılar ve açık kararlar son sayfadadır.

# MVC katmanları ve modül sınırları

MVC, her iş modülünün sorumluluklarını ayırmak için kullanılır. Mikroservis dağıtımı bu mantıksal yapının üzerindedir; her modül için ayrı servis, veritabanı veya kuyruk zorunluluğu oluşturulmaz. Kesin servis gruplaması kodlamadan önce kararlaştırılır.

| Katman | Sorumluluk | Sınır |
| --- | --- | --- |
| View | Ekranları ve kullanıcı girdisini yönetir. | Sunucudaki iş ve yetki kurallarını değiştiremez. |
| Controller | İsteği alır, biçimini doğrular, servisi çağırır. | SQL, bağımlılık veya gecikme algoritması içermez. |
| Uygulama servisi | Kullanım senaryosu, yetki ve işlem akışını yürütür. | Diğer modüllere tanımlı arayüzlerle ulaşır. |
| Model ve domain | Varlıkları ve iş kurallarını tanımlar. | HTTP, ekran ve e-posta sağlayıcısını bilmez. |
| Veri erişimi | Repository üzerinden kalıcı veri okur / yazar. | İş kararı vermez; şirket sınırını korur. |
| Altyapı | DB, MSAL / Graph, Redis ve zamanlayıcı bağlantıları. | İş kurallarının sahibi değildir. |

## İş modülleri

| Modül | Sahip olduğu alan |
| --- | --- |
| Kimlik ve şirket | Oturum, kullanıcı eşleştirme ve güvenilir şirket bağlamı. |
| Proje ve yetki | Proje, üyelik, roller, görünürlük talebi ve erişim kararı. |
| Görev | Görev, atama, tarihler ve bütün çalışma durumu geçişleri. |
| Bağımlılık | Öncül–ardıl ilişkileri, döngü kontrolü ve hazır olma hesabı. |
| Gecikme ve açıklama | Gecikme teşhisi, gerekçe ve açıklama takibi. |
| Bildirim | Bildirim kayıtları, e-posta gönderimi ve tekrar denemeler. |

## Değişikliklerin sınırlandırılması

Her modül kendi kayıtlarını yazar. Başka modülün tablosuna, repository uygulamasına veya iç modeline doğrudan erişilmez. Modüller servis sözleşmeleri ve olay mesajları üzerinden konuşur. Görev durumunu yalnız Görev modülü değiştirir; Bağımlılık ve Gecikme modülleri bu modülün servislerini çağırır.

Paylaşılan alan; kimlik türleri, şirket bağlamı, ortak hata biçimi ve sözleşmelerle sınırlı tutulur. İş kuralları ortak yardımcı dosyalara taşınmaz. İstemci ve sunucuda görünürlük aynı sonucu üretir; son karar sunucudadır.

# Yetkiler ve görev yaşam döngüsü

## Erişim modeli

| Rol veya hak | Görünürlük | Değişiklik yetkisi |
| --- | --- | --- |
| Proje yöneticisi | Yönettiği projenin tamamı. | Üyelik, roller ve proje / görev yönetimi. |
| Editör | Yetkili olduğu projenin tamamı. | Proje, görev ve bağımlılık düzenleme; üyelik yönetimi ayrı yetkidir. |
| İzleyici | Erişim verilen projenin tamamı. | Okuma hakkı; düzenleme hakkı vermez. |
| Görev sorumlusu | Kendi görevleri ve gerekli bağımlılık özeti. | Kendi görevinin çalışma ilerlemesi ve açıklaması. |
| Erişimsiz kullanıcı | Yetki verilmemiş proje ve görevleri göremez. | İşlem yapamaz. |

Bir kişide izleyici hakkı ile görev sorumluluğu birlikte bulunabilir. Kullanıcı tüm projeyi görmek için talep açar; proje yöneticisi onayladığında izleyici hakkı kazanır ve kendi görevlerini güncelleme hakkını korur. Bekleyen veya reddedilen talep erişimi genişletmez. Talep düzenleme ya da proje yönetimi yetkisi vermez.

Sınırlı bağımlılık özeti, işi engelleyen ilişkinin ve tamamlanma durumunun anlaşılmasını sağlar. Başka görevlerin tüm ayrıntılarını veya bütün bağımlılık zincirini açmaz. Başlık ve sorumlu gibi gösterilecek alanlar K06 ile kesinleşir. Aynı erişim kuralı liste, grafik, arama, bağlantı ve bildirimlerde uygulanır.

## Çalışma durumları

| Kod | Anlam | Geçiş koşulu |
| --- | --- | --- |
| BLOCKED | Öncül görevler nedeniyle bekliyor. | Tamamlanmamış en az bir öncül vardır. |
| READY | Başlamaya hazır. | Tamamlanmamış öncül yoktur. |
| IN_PROGRESS | Sorumlu görevi yürütüyor. | Yetkili sorumlu başlatır; engel bulunamaz. |
| COMPLETED | Görev tamamlandı. | Yetkili işlemle tamamlanma zamanı kaydedilir. |

Yeni görev, öncüllerine göre BLOCKED veya READY oluşturulur. Temel akış READY → IN_PROGRESS → COMPLETED biçimindedir. Bir öncülün bitmesi, diğer öncüller bitmediyse görevi hazır yapmaz. Son tarihin geçmesi çalışma durumunu değiştirmez.

Açıklama girmek görevi başlatmaz, engeli kaldırmaz ve tamamlanma zamanını değiştirmez. Açıklama beklerken tamamlama, tamamlanmış görevi yeniden açma ve başlamış göreve yeni bağımlılık ekleme davranışları K07 ile kararlaştırılır; ajan kendiliğinden kural eklemez.

# Bağımlılık gecikme ve bildirim akışları

## Bağımlılık kuralları

İlk sürümün ilişkisi Finish to Start biçimindedir: öncül tamamlanmadan ardıl başlayamaz.

Görev kendisine bağlanamaz. A → B → C varken C → A eklenemez. Döngü kontrolü ve kayıt, eşzamanlı isteklerde de tutarlı kalır.

Şirketler arası bağ kurulamaz. Projeler arası bağımlılık K05 kararı verilmeden uygulanmaz.

Görev tamamlanınca doğrudan ardıllar değerlendirilir. Tüm öncülleri tamamlanan BLOCKED görev READY olur; diğer çalışma durumları körlemesine değiştirilmez.

## Gecikme ve açıklama takibi

1. Tamamlanmamış görev planlanan bitiş zamanını geçtiğinde gecikme kaydı açılır. Tamamlama sırasında da gerçekleşen bitiş planlanan bitişle karşılaştırılır; geç biten görev için kayıt eksikse açılır. Böylece worker taramasından önce geç tamamlanan görev kaçırılmaz.

2. Görev bağımlılık nedeniyle bekliyorsa sistem neden olan görevleri ve tespit zamanını kaydeder. Bu beklemenin gerekçesi otomatik karşılanır; aynı bekleme için kullanıcıdan tekrar mazeret istenmez.

3. Bağımlılıkla açıklanamayan gecikmede sorumludan açıklama beklenir. Açıklama girilene kadar belirlenen sıklıkta hatırlatma yapılır.

4. Sorumlu açıklamayı girince metin, kullanıcı ve zaman saklanır; ilgili proje yöneticilerine bildirim oluşturulur. O açıklama talebinin hatırlatmaları durur.

5. Engel kalkınca çalışma durumu yeniden değerlendirilir; önceki sistem gerekçesi silinmez. Sonraki gecikme için yeni açıklama talebinin ne zaman açılacağı K04 kararıdır.

Açıklama, görev durumundan ayrı saklanır: REQUIRED açıklama beklendiğini, RECORDED gerekçenin kaydedildiğini belirtir. Kaynak SYSTEM veya USER olur. Örneğin bir görev aynı anda BLOCKED ve RECORDED / SYSTEM olabilir. EXPLANATION_REQUIRED çalışma durumu olarak kullanılmaz.

## Gecikme kaynağının gösterimi

A geciktiği için B başlayamıyorsa sistem A’yı gecikme kaynağı, B’yi bağımlılıktan etkilenen görev olarak gösterir. Birden fazla kaynak listelenebilir. Önceden geç bitmiş herhangi bir görev, mevcut gecikmenin tek nedeni sayılmaz. Bağlarda engelleyici görev ile bekleme başlangıç / bitiş zamanı tutulur; gecikme kaydı bu kanıtı korur. Tarihlerle neden ilişkisi kurulamıyorsa sonuç kesinleştirilmez.

## Bildirim akışı

Görev hazır olduğunda sorumluya; son tarihten 24 saat önce ilgili kullanıcıya bir kez; açıklama beklenirken günde bir; açıklama girilince proje yöneticilerine bildirim oluşturulur. Sistem gerekçesiyle karşılanan bekleme için manuel açıklama hatırlatması gönderilmez. Planlanan tarihler kendiliğinden ötelenmez. Saat dilimi ve iş günü hesabı K03 kararıdır.

Bildirim, iş değişikliği kaydedildikten sonra işlenir. E-posta hatası görev işlemini geri almaz. Tekrar deneme ve mükerrer gönderim kontrolü Bildirim modülündedir. Graph 202 yanıtı teslim garantisi olarak kaydedilmez.

# Temel veri modeli ve servis sözleşmeleri

Aşağıdaki model asgari ilişkileri tanımlar. Alan türleri, indeksler ve migration dosyaları seçilen sunucu frameworküyle tamamlanır. Kalıcı iş kayıtları şirket kimliği taşır; ilişkili kayıtların aynı şirkete ait olması doğrulanır.

| Varlık | Asgari alanlar ve ilişki | Sahibi |
| --- | --- | --- |
| Tenant | id, ad, entra_tenant_id | Kimlik ve şirket |
| User | id, tenant_id, entra_oid, ad, e-posta | Kimlik ve şirket |
| Project | id, tenant_id, başlık, açıklama | Proje ve yetki |
| ProjectMember | tenant_id, project_id, user_id, rol | Proje ve yetki |
| VisibilityRequest | tenant_id, project_id, user_id, talep zamanı, durum, karar veren yönetici / zaman | Proje ve yetki |
| Task | id, tenant_id, project_id, assignee_id, başlık, work_status, planlanan / gerçekleşen tarihler | Görev |
| TaskDependency | tenant_id, predecessor_id, successor_id, ilişki türü, bekleme başlangıç / bitiş zamanı | Bağımlılık |
| DelayRecord | tenant_id, task_id, tespit zamanı, açıklama durumu / kaynağı, gerekçe, engelleyen görevler / zaman aralıkları, bildiren kullanıcı / zaman | Gecikme ve açıklama |
| Notification | tenant_id, alıcı, olay kimliği, kanal, gönderim durumu, deneme sayısı / zaman | Bildirim |

User için tenant_id + entra_oid; üyelik için tenant_id + project_id + user_id; bağ için tenant_id + predecessor_id + successor_id tekrarı engellenir. İlişkiler aynı şirkette kalır. Açıklamalar ayrı kayıtlarda tutulur; yeni gecikme önceki açıklamayı silmez. Bağın kaldırılması gecikme kaydındaki geçmiş engel bilgisini silmez.

## Modüller arası sözleşmeler

Kimlik ve şirket → güvenilir kullanıcı / şirket bağlamı. İstemciden gelen tenant_id tek başına yetki sayılmaz.

Proje ve yetki → görünür projeler / görevler ve işlem izni. Görev sorumlusu için proje üyeliği zorunlu varsayılmaz.

Bağımlılık → bağ ekleme / kaldırma ve engelleyici öncülleri bulma.

Görev → oluşturma, atama, başlatma, tamamlama ve bağımlılığa göre hazır olma durumunu güncelleme.

Gecikme → gecikmeyi değerlendirme, sistem gerekçesi kaydetme ve kullanıcı açıklaması alma.

Bildirim → olaydan bildirim oluşturma ve gönderimi işleme. Mesajlarda şirket, olay, görev ve izin verilen alıcı bilgisi bulunur.

İşlem bütünlüğü gereken değişiklikler aynı tutarlılık sınırında tutulur. Ayrı mikroservisler arasında kontrolsüz çift yazım yapılmaz; kalıcı olay kaydı ve tekrar işleme davranışı servis dağılımıyla birlikte belirlenir. PostgreSQL RLS etkinleştirilir; uygulama bağlantısı RLS’yi atlayan bir rol kullanmaz. Önbellek anahtarları da şirket ve erişim kapsamını ayırır.

# AI ajan geliştirme ve kabul kuralları

## Her talepte izlenecek yol

1. Talebi mevcut kapsam ve iş kurallarıyla eşleştir. İlgili modülü, etkilenen servis sözleşmelerini ve kabul senaryolarını belirle.

2. Belirsiz iş kuralı, yeni yetki veya kapsam değişikliği varsa ürün sahibine sor. Yalnız bu karara bağlı geliştirmeyi beklet; bağımsız işleri sürdür.

3. İş mantığını domain ve uygulama servisinde uygula. Controller, ekran veya başka modülün repository’si içine taşıma.

4. Veri değişiyorsa migration ve mevcut kayıtların korunmasını ele al. Ortak sözleşme değişiyorsa kullanan modülleri aynı değişiklikte güncelle.

5. Değişen iş kuralını, modüller arası etkiyi ve erişim sınırlarını anlamlı testlerle doğrula. İlgisiz modüllerde gereksiz düzenleme yapma.

6. Dokümandaki ilgili kuralı ve kabul senaryosunu güncelle. Sonuçta değişen davranışı, etkilenen modülleri, yapılan doğrulamayı ve kalan kararları bildir.

## İlk sürümün kabul senaryoları

| Kod | Senaryo ve beklenen sonuç |
| --- | --- |
| KAB01 | A şirketinin kullanıcısı B şirketinin proje veya görev kimliğini bilse bile okuyamaz / değiştiremez. |
| KAB02 | Görev sorumlusu kendi görevini ve sınırlı bağımlılık özetini görür; başka görevlerin ayrıntılarına ve üye listesine erişemez. |
| KAB03 | Görünürlük talebi onay öncesi erişimi artırmaz. Yönetici onayından sonra sorumlu tüm projeyi okur; yalnız kendi görev ilerlemesini ve açıklamasını günceller. |
| KAB04 | A → B → C varken C → A ve A → A reddedilir. Eşzamanlı bağımlılık istekleri döngü oluşturamaz. |
| KAB05 | C, A ve B’yi bekliyorsa yalnız A’nın bitmesi yeterli olmaz. B de bitince C bir kez READY olur. |
| KAB06 | Geciken BLOCKED görevde sistem gerekçesi oluşur; gerekçe görevi IN_PROGRESS yapmaz ve başka görevin gizli bilgisini açmaz. |
| KAB07 | Manuel açıklama gereken görevde sorumlu açıklama girince kayıt korunur, yöneticiler bilgilendirilir ve o talebin hatırlatmaları durur. |
| KAB08 | Geçmişte geç biten bir öncül, hedef görevin bugünkü gecikmesini otomatik açıklamaz. Teşhis ilgili engel kayıtlarını esas alır. |
| KAB09 | Aynı olay veya worker işi tekrar işlendiğinde görev durumu bozulmaz; aynı bildirim kontrolsüz çoğalmaz. E-posta hatası tamamlamayı geri almaz. |
| KAB10 | Açıklama çalışma durumunu değiştirmez. Worker çalışmadan geç tamamlanan görev için de gecikme kaydı oluşturulur; önceki kayıtlar silinmez. |
| KAB11 | Son tarihten 24 saat önce yaklaşan tarih bildirimi bir kez, açık açıklama talebi için günde bir hatırlatma oluşur. Tarihler otomatik değişmez. |

Açık karar kesinleştiğinde ilgili kabul senaryosu da tamamlanır. Platform derlemeleri, Microsoft 365 oturumu ve Graph gönderimi, seçilen gerçek ortamla ayrıca doğrulanır.

# Uygulama öncesi kararlar ve teknik başvurular

Aşağıdaki kararlar ürün sahibiyle kesinleştirilir. Bir kararın açık olması kapsamın genişletilmesi için izin oluşturmaz. Karar kaydı güncellendikten sonra ilgili iş kuralı, veri modeli ve kabul senaryosu birlikte revize edilir.

| Karar | Kesinleştirilecek konu |
| --- | --- |
| K02 | Node.js / TypeScript için MVC frameworkü; Kong veya Envoy; Redis kuyruk uygulaması; mikroservislerin gruplaması ve tutarlılık sınırları. |
| K03 | Şirket / proje saat dilimi, takvim veya iş günü hesabı ve günlük hatırlatmanın gönderim saati. 24 saat / günde bir ve otomatik ötelememe kuralları onaylıdır. |
| K04 | Engel kalktıktan sonra devam eden gecikmede yeni manuel açıklama talebi ne zaman açılacak? Önceki gerekçe korunacak. |
| K05 | Bağımlılıklar yalnız aynı projede mi, aynı şirketin farklı projeleri arasında da kurulabilecek mi? |
| K06 | Sınırlı bağımlılık özetinde görev adı / kodu, sorumlu ve tarih alanlarından hangileri gösterilecek? |
| K07 | Açıklama beklerken tamamlama, görevi yeniden açma ve başlamış göreve bağımlılık ekleme kuralları. |
| K08 | Şirketin ilk kaydı ve yönetici atanması; Graph gönderici hesabı ve izinleri; platform sürümleri ve Intune entegrasyon / dağıtım yöntemi. |

## Teknik uygulama notları

Expo mobil istemcide korunur. Windows / macOS için ayrı React Native uzantıları ve uyumlu sürümler doğrulanır. Intune’un yerel iOS / Android SDK’larının React Native’e entegrasyonu ayrıca değerlendirilir; hazır Expo desteği varsayılmaz. Graph Mail.Send izin modeli ve şirket yöneticisi onayı uygulama öncesinde seçilir. RLS, tenant filtrelerinin yerine tek başına bırakılmaz.

## Resmî teknik başvurular

Expo proje oluşturma ve platform yönü

React Native Windows başlangıç

React Native macOS başlangıç

PostgreSQL satır düzeyinde güvenlik

Microsoft Graph sendMail

Microsoft Intune uygulama entegrasyon yöntemleri